宁波市应急管理局2021年度安全生产

监督检查工作计划

为全面依法履行安全生产监管职责，切实维护人民群众生命财产安全，依据《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》和《安全生产监督检查计划编制办法》（以下简称《编制办法》），结合我市实际，制定本计划。

一、工作目标和任务

按照“严格、规范、公正、文明”的执法要求，进一步加强行政执法规范化建设，扎实推进行政执法“三项制度”，即行政执法公示制度、执法全过程记录、重大执法决定法制审核制度；突出监督检查重点，落实事故隐患闭环管理，切实防范化解重大安全风险；严格执法，精准研判，严厉打击安全生产重大非法违法行为；全面推行说理性执法，不断提升企业人员法律意识，推进生产经营单位安全生产主体责任落实，有效防范较大社会影响事故，坚决遏制重特大事故。确保完成以下工作指标：一是年度计划完成率达100%；二是重大事故隐患按期整改率达100%；三是行政执法全过程记录率达100%；四是行政争议化解率达100%。

二、行政执法人员数量和执法工作日测算

（一）总法定工作日。2021年国家规定的法定工作日为250天。目前我局机关在编56人、监察支队在编17人。按照《编制办法》设区的市级部门原则上不低于在册人员的70%、专门执法机构不低于在册人员的90%的要求，纳入计算的行政执法人员数为54人（56×70%+17×90%≈54人），总法定工作日为13500天（54人×250天=13500天）。

（二）其他执法工作日。其他执法工作日主要包括开展安全生产综合监管、实施行政许可、组织生产事故调查和处理、调查核实安全生产投诉举报、参加有关部门联合执法、开展对中介服务机构的监督检查、开展安全生产宣传教育培训、办理行政复议、行政应诉和完成本级人民政府或上级应急管理部门安排的执法工作任务等。因我局是2019年新成立部门，故2021年其他执法工作日以2019年和2020年两年的平均值测算，经测算为6717天。

（三）非执法工作日。非执法工作日主要包括：机关值班，学习、培训、考核、会议，检查指导下级安全监管部门工作，参加应急管理和应急救援，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治，参加党群活动，行政执法人员法定年休假、探亲假、婚（丧）假、病假、事假等。因我局是2019年新成立部门，故2021年其他执法工作日以2019年和2020年两年的平均值测算，经测算为6308天。

（四）监督检查工作日。监督检查工作日是指对职责范围内生产经营单位开展监督检查活动的工作日，其数额为总法定工作日减去其他执法工作日和非执法工作日所剩余的工作日。经测算，2021年我局监督检查工作日为475天（13500天-6717天-6308天=475天）。

三、监督检查安排

综合考虑我局实际承担安全生产行政执法的人员数量、行政执法的能力和基础保障水平、检查单位的分布和规模等因素，按照每家生产经营单位检查需要4个工作日测算，计划检查119家，其中重点检查生产经营单位84家，占总检查生产经营单位的71%，一般检查生产经营单位35家，占总检查生产经营单位的29%。

（一）重点检查安排。根据《编制办法》确定的七方面重点检查范围，纳入重点检查的84家生产经营单位中，涉及重点监管危险化学品单位30家、金属冶炼单位1家、工贸行业危化品使用单位8家、机械制造3家、铝加工深井铸造单位4家、铝镁粉尘单位20家、上年生产安全事故单位18家。具体名单、时间安排详见附件。以上生产经营单位年内至少检查一次。

（二）一般检查安排。根据《编制办法》确定的三方面一般检查范围，安排一般检查的35家生产经营单位中，危险化学品和非煤矿山等单位18家、一般工贸行业单位17家。

四、组织实施

（一）制定现场检查方案。行政执法人员在进行监督检查前，应当依照监督检查计划的要求，综合分析被检查对象生产经营性质、重点环节、重点场所、重点部位等因素，有针对性地编制《现场检查方案》，经有关负责人审核批准后实施。

（二）实施现场监督检查。行政执法人员应按照法定程序和权限，对照《现场检查方案》实施监督检查。对检查中发现的安全生产方面的问题和隐患，应当依法采取现场处理措施或行政强制措施的，根据法定程序制作并送达相应法律文书。对发现的违法行为应当通过全省统一的处罚办案系统依法启动行政处罚程序。行政执法各环节应及时录入应急部行政执法统计系统。

（三）实施隐患闭环管理。执法人员要按期复查，督促生产经营单位做到事故隐患治理责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”，实施闭环管理，确保问题整治到位。

（四）完善执法检查档案。现场检查结束后，行政执法人员要及时整理现场检查和行政执法的资料，并按照“一企一档”的要求建立相关案卷，每个案件的音像记录要同步归档。案卷由执法人员所在处室（支队）负责归档。

（五）落实“双随机、一公开”要求。执法人员应当采用“双随机”抽查方式实施监督检查，检查对象和检查人员一律通过浙江省行政执法监管平台抽取。检查结束后，各处室（支队）负责人应及时审核公开监督检查结果。

五、有关要求

（一）提高认识，强化保障。依法开展安全生产监督检查工作是执行安全生产法律法规、落实安全生产工作重大决策部署、加强安全生产监管工作的重要举措，是应急管理部门的法定职责、基本要求，各处室（支队）要科学统筹年度工作任务，保障力量。

（二）加强监督，规范执法。各处室（支队）要全面贯彻行政执法“三项制度”，全面提升执法规范化水平。政策法规处要对年度监督检查计划的执行情况进行跟踪督查，对执法督查过程中遇到的问题和困难及时专题分析研究解决，确保年度计划任务圆满完成。计划实施过程中，各处室（支队）因客观原因确需调整计划的，应按规定程序报批。

（三）强化研判，精准执法。各处室（支队）要分析、研判职责范围内行业领域的安全生产特点、难点和存在问题，紧盯非煤矿山、危险化学品、有限空间、粉尘涉爆等高危行业领域以及安全生产信用等级为D、C级生产经营单位，加大执法处罚力度，严厉查处非法违法行为。深入贯彻实施刑法修正案，切实做好严重违法行为刑事责任追究。

附件：宁波市应急管理局2021年重点检查生产经营单位名单

附件

宁波市应急管理局2021年重点检查生产经营单位名单

| 序号 | 生产经营单位名称 | 行业（领域）类别 | 年度检查次数 | 时间安排 | 所属区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波市海曙乐海高波气体制造厂 | 危险化学品 | 至少1次 | 一季度 | 海曙区 |
| 2 | 宁波诺尔丽化学科技有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 二季度 | 石化区 |
| 3 | 宁波镇海炼化林德气体有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 二季度 | 石化区 |
| 4 | 宁波海腾新材料有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 二季度 | 象山县 |
| 5 | 宁波王龙科技股份有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 二季度 | 余姚市 |
| 6 | 宁波浙铁大风化工有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 二季度 | 石化区 |
| 7 | 浙江尚品飞轿制漆有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 二季度 | 宁海县 |
| 8 | 宁波新福化工科技有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 三季度 | 石化区 |
| 9 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 三季度 | 石化区 |
| 10 | 宁波镇海炼化利安德化学有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 三季度 | 石化区 |
| 11 | 宁波斯迈克制药有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 三季度 | 北仑区 |
| 12 | 余姚市鸿雁化工塑料有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 三季度 | 余姚市 |
| 13 | 宁波金发新材料有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 三季度 | 北仑区 |
| 14 | 林德气体（宁波）有限公司北仑分公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 三季度 | 北仑区 |
| 15 | 宁波大榭开发区综研化学有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 三季度 | 大榭开发区 |
| 16 | 宁波市北仑欧绿乙炔制造有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 三季度 | 北仑区 |
| 17 | 宁波赫革丽高分子科技有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 三季度 | 北仑区 |
| 18 | 宁波镇洋化工发展有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 三季度 | 石化区 |
| 19 | 宁波爱思开合成橡胶有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 三季度 | 石化区 |
| 20 | 中海油工业气体（宁波）有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 三季度 | 北仑区 |
| 21 | 浙江逸盛石化有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 四季度 | 北仑区 |
| 22 | 宁波人健医药化工有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 四季度 | 石化区 |
| 23 | 宁波安丰化工有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 四季度 | 象山县 |
| 24 | 宁波四明化工有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 四季度 | 石化区 |
| 25 | 宁波龙利钜能新材料有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 四季度 | 北仑区 |
| 26 | 余姚溶解乙炔有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 四季度 | 余姚市 |
| 27 | 宁波巨化化工科技有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 四季度 | 石化区 |
| 28 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 四季度 | 大榭开发区 |
| 29 | 宁波利万新材料有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 四季度 | 大榭开发区 |
| 30 | 宁波浙铁江宁化工有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 四季度 | 石化区 |
| 31 | 宁波钢铁有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 二季度 | 北仑区 |
| 32 | 上海汽车电器总厂八分厂 | 机械制造 | 至少1次 | 二季度 | 北仑区 |
| 33 | 上汽大众汽车有限公司宁波分公司 | 机械制造 | 至少1次 | 二季度 | 杭州湾新区 |
| 34 | 宁波中车轨道交通装备有限公司 | 机械制造 | 至少1次 | 二季度 | 鄞州区 |
| 35 | 宁波柯乐芙家居科技股份有限公司 | 危化品使用 | 至少1次 | 二季度 | 江北区 |
| 36 | 宁波金鼎紧固件有限公司 | 危化品使用 | 至少1次 | 二季度 | 镇海区 |
| 37 | 宁波市弘博胶粘科技有限公司 | 危化品使用 | 至少1次 | 二季度 | 北仑区 |
| 38 | 宁波市奉化金拓电子有限公司 | 危化品使用 | 至少1次 | 二季度 | 奉化区 |
| 39 | 宁波宏迪工量具有限公司 | 危化品使用 | 至少1次 | 三季度 | 余姚市 |
| 40 | 慈溪市惠尔电器有限公司 | 危化品使用 | 至少1次 | 三季度 | 慈溪市 |
| 41 | 宁波市金波金属制品有限公司 | 危化品使用 | 至少1次 | 三季度 | 宁海县 |
| 42 | 宁波维热光电科技有限公司 | 危化品使用 | 至少1次 | 三季度 | 象山县 |
| 43 | 慈溪市中邦金属制品有限公司 | 铝加工深井铸造 | 至少1次 | 三季度 | 慈溪市 |
| 44 | 慈溪市远通金属制品有限公司 | 铝加工深井铸造 | 至少1次 | 三季度 | 慈溪市 |
| 45 | 宁波信豪铝业有限公司 | 铝加工深井铸造 | 至少1次 | 三季度 | 宁海县 |
| 46 | 宁波虹波铝业有限公司 | 铝加工深井铸造 | 至少1次 | 三季度 | 宁海县 |
| 47 | 宁波良益铝制品有限公司 | 铝镁粉尘 | 至少1次 | 二季度 | 海曙区 |
| 48 | 宁波市海曙丰越锁业有限公司 | 铝镁粉尘 | 至少1次 | 二季度 | 海曙区 |
| 49 | 宁波恩博卫浴有限公司 | 铝镁粉尘 | 至少1次 | 二季度 | 江北区 |
| 50 | 宁波昌兴压铸有限公司 | 铝镁粉尘 | 至少1次 | 二季度 | 镇海区 |
| 51 | 宁波海宏鑫唐机械有限公司 | 铝镁粉尘 | 至少1次 | 二季度 | 镇海区 |
| 52 | 宁波飞驹工具有限公司 | 铝镁粉尘 | 至少1次 | 二季度 | 鄞州区 |
| 53 | 宁波市飞宇游艇部件有限公司 | 铝镁粉尘 | 至少1次 | 二季度 | 鄞州区 |
| 54 | 宁波市东鑫汽车轮毂制造有限公司 | 铝镁粉尘 | 至少1次 | 二季度 | 奉化区 |
| 55 | 宁波哈克斯车辆部件有限公司 | 铝镁粉尘 | 至少1次 | 二季度 | 奉化区 |
| 56 | 宁波湛京光学仪器有限公司 | 铝镁粉尘 | 至少1次 | 二季度 | 余姚市 |
| 57 | 余姚市海诚金属浇铸厂 | 铝镁粉尘 | 至少1次 | 二季度 | 余姚市 |
| 58 | 伊雷克电器（宁波）有限公司 | 铝镁粉尘 | 至少1次 | 二季度 | 余姚市 |
| 59 | 宁波喜尔美厨房用品有限公司 | 铝镁粉尘 | 至少1次 | 二季度 | 慈溪市 |
| 60 | 浙江三禾厨具有限公司 | 铝镁粉尘 | 至少1次 | 二季度 | 慈溪市 |
| 61 | 慈溪市天润电器实业有限公司 | 铝镁粉尘 | 至少1次 | 二季度 | 慈溪市 |
| 62 | 宁波安提西炊具有限公司 | 铝镁粉尘 | 至少1次 | 三季度 | 宁海县 |
| 63 | 喜海锅业有限公司 | 铝镁粉尘 | 至少1次 | 三季度 | 宁海县 |
| 64 | 宁波丽舍家具有限公司 | 铝镁粉尘 | 至少1次 | 四季度 | 象山县 |
| 65 | 宁波寅恒生物质能源有限公司 | 铝镁粉尘 | 至少1次 | 四季度 | 象山县 |
| 66 | 宁波三诚压铸模具有限公司 | 铝镁粉尘 | 至少1次 | 四季度 | 象山县 |
| 67 | 宁波科诺精工科技有限公司 | 事故单位 | 至少1次 | 一季度 | 江北区 |
| 68 | 宁波科宁达日丰磁材有限公司 | 事故单位 | 至少1次 | 一季度 | 北仑区 |
| 69 | 慈溪市创智机械实业有限公司 | 事故单位 | 至少1次 | 二季度 | 杭州湾新区 |
| 70 | 宁波太阳花塑业有限公司 | 事故单位 | 至少1次 | 二季度 | 余姚市 |
| 71 | 宁海南湾同盛纸业有限公司 | 事故单位 | 至少1次 | 二季度 | 宁海县 |
| 72 | 宁波中集物流装备有限公司 | 事故单位 | 至少1次 | 二季度 | 保税区 |
| 73 | 宁波金东方表面处理科技有限公司 | 事故单位 | 至少1次 | 二季度 | 慈溪市 |
| 74 | 宁波旭日鸿宇科技有限公司 | 事故单位 | 至少1次 | 二季度 | 奉化区 |
| 75 | 宁波市华涛不锈钢管材有限公司 | 事故单位 | 至少1次 | 三季度 | 海曙区 |
| 76 | 宁波欣昊机械有限公司 | 事故单位 | 至少1次 | 三季度 | 北仑区 |
| 77 | 宁波金坦磁业有限公司 | 事故单位 | 至少1次 | 三季度 | 北仑区 |
| 78 | 宁波芳洁电器有限公司 | 事故单位 | 至少1次 | 三季度 | 余姚市 |
| 79 | 宁波创致超纯新材料有限公司 | 事故单位 | 至少1次 | 三季度 | 余姚市 |
| 80 | 宁波顺兴机械制造有限公司 | 事故单位 | 至少1次 | 三季度 | 北仑区 |
| 81 | 宁海县胜利船舶修造厂 | 事故单位 | 至少1次 | 四季度 | 宁海县 |
| 82 | 宁波泰利特化塑有限公司 | 事故单位 | 至少1次 | 四季度 | 石化区 |
| 83 | 宁波市永海机械有限公司 | 事故单位 | 至少1次 | 四季度 | 鄞州区 |
| 84 | 宁波路润冷却器制造有限公司 | 事故单位 | 至少1次 | 四季度 | 海曙区 |

宁波市应急管理局办公室                  2021年3月31日印发