附件2

宁波市工业企业小微园区（厂中厂）安全整治三年行动方案（2024-2026年）

（征求意见稿）

为全面推进我市工业企业小微园区（厂中厂）（以下简称“园区”）安全管理规范化建设（以下简称“规范化建设”），全面防范化解园区重大安全风险，根据《浙江省小微园区（厂中厂）安全管理暂行规定》，结合我市实际，特制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻汲取河南安阳市凯信达商贸有限公司“11·21”特大火灾、武义县伟嘉利工贸有限公司“4·17”重大火灾事故教训，坚持问题导向、结果导向，紧扣配备园区专职安全管理人员为抓手，坚决落实园区和入驻企业安全生产主体责任、政府监管责任，进一步规范园区和入驻企业安全生产管理，坚决防范化解重大安全风险隐患，进一步提高应急处置保障能力，坚决遏制较大及以上事故发生，为平安宁波建设营造稳定的安全环境。

（二）工作目标。通过实施园区安全生产源头治理、安全管理体系建设、重大事故隐患排查治理、本质安全提升、精准执法和帮扶等五大工程，统一安全设施、统一安全管理、统一安全标准，全面提升园区安全管理水平。2024年，完善相关标准规范，整治重大隐患，守牢安全底线，园区规范化建设达标率达到20%；2025年，建立健全动态清零、闭环管理的重大事故隐患常态化机制，园区规范化建设达标率达到60%；2026年，全面完成园区安全管理规范化建设任务，并落实常态化管理。

二、责任分工

市安委会统筹做好全市工业企业小微园区（厂中厂）安全整治三年行动的组织推动。各区县市安委会制定并实施辖区的工业企业小微园区（厂中厂）安全整治三年行动方案，统筹推进本地区整治工作。市安委会各成员单位按照“三个必须”的要求，落实整治责任。各相关部门要根据各自职责，密切配合，建立信息共享、情况通报、联合执法等工作机制，形成监管合力，共同推进园区规范化建设。

经信、科技部门：指导督促相关园区落实安全生产主体责任，明确园区安全管理机构和专职安全管理人员；督促出租方与承租方签订安全生产管理协议，落实安全生产工作统一协调、管理；指导督促乡镇、园区制定入园条件，对不符合安全生产条件的单位及时予以淘汰清退。牵头组织开展园区“四无”企业的检查和处置。

国资部门：按照国有资产出资人的职责，负责指导督促国有企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等，指导督促国有企业加强安全生产管理和落实安全生产主体责任。

应急管理部门：依法实施园区内生产经营单位安全生产监督检查，依法查处未签订安全生产管理协议或未落实安全生产工作统一协调、管理，违规租赁场所从事危险化学品生产、经营，特种作业人员未持证上岗等安全生产违法行为。监督园区内生产经营单位隐患排查治理和安全生产教育培训。指导督促园区生产安全事故应急救援联动工作。乡镇（街道）应急消防管理所对园区专职安全管理人员履行安全管理职责情况定期进行绩效考核。

消防救援机构：依法实施园区内生产经营单位消防监督检查，依法查处违规使用明火，疏散通道、安全出口不足或者严重堵塞，毁坏、擅自拆除或者停用消防设施，防火分区和防火间距不符合消防要求，“三合一”场所等消防安全违法行为。督促园区内生产经营单位开展消防安全宣传教育培训工作和有针对性的应急疏散演练。指导督促园区火灾事故应急救援联动工作。

建设部门：依法查处园区内违反建设工程消防管理，擅自变动房屋建筑主体和承重结构，擅自改变建（构）筑物的使用性质、使用功能，未经消防验收审批、备案等违法行为。

自然资源部门：负责指导、监督园区违法建筑处置工作，建立对园区违法建筑和违法建设行为的日常巡查制度，落实巡查责任。

“三改一拆”办：负责涉及安全生产违法建筑的处置工作。

综合执法部门：根据大综合一体化事项清单，负责对监管部门移交的涉及安全生产事项的案件进行查处，并将处理结果反馈监管部门。

市场监管部门：依法监督检查园区内生产经营单位使用特种设备和特种设备操作人员持证上岗情况，依法查处相关单位无照经营等违法行为。

生态环境部门：依法对重点环保设施和项目污染物排放情况进行监督检查，督促企业对重点环保设施和项目组织开展安全风险评估论证和隐患排查治理。

公安机关：指导派出所依法开展日常消防监督检查和消防宣传教育工作，依法查处园区内违反消防安全规定的使用明火作业、指使或者强令他人冒险作业等违法行为。

三、主要任务

（一）实施安全生产源头治理工程。

1.拟制相关标准规范。市安委办负责制定宁波市工业企业小微园区（厂中厂）规范化建设标准规范，包括宁波市小微园区（厂中厂）安全管理规范化建设验收标准（试行）、宁波市工业企业小微园区（厂中厂）规范化建设指导手册等指导性文件，为统筹推进园区规范化建设提供指导和参考。

2.加强安全准入管理。市经信局牵头制定全市租赁企业项目登记管理规定；市住建局牵头制定园区入驻企业内部装修消防备案管理规定；市消防救援支队牵头制定园区消防设施管理规定；各属地政府负责建立租赁企业入园条件、退出机制和告知制度。各园区要根据厂房使用性质、安全生产和消防条件，明确产业定位，建立完善园区准入和退出制度，明确不予准入清单和清退条件清单。

3.开展专项教育培训。市应急管理局统筹协调园区主要负责人、专职安全管理人员的专题培训工作。针对园区主要负责人、专职安全管理人员职责、规范化建设内容、园区安全管理平台应用等内容进行教育培训，提升园区主要负责人、专职安全管理人员的安全生产意识和能力。各地要结合实际组织开展全员安全教育培训，宣传“三个十”“三个六”要求，提升从业人员安全素质能力，督促园区每半年开展一次疏散逃生演练。

（二）实施安全管理体系建设工程。

4.规范设置园区安全管理机构、配备专职安全管理人员。

各类园区应明确1家园区运行主体。小型园区原则上配备1名专职安全生产管理人员；中型园区应当设置安全生产管理机构，并配备1-2名专职安全生产管理人员；大型园区应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员；园区从业人员超过1000人的，适当增加专职安全生产管理人员数量。园区主要负责人、专职安管员应经培训取得相应的证书。

5.明晰园区安全管理职责。出租方（所有权人）应依法履行园区安全生产主体责任，对园区和入驻企业的安全生产工作统一协调、管理。园区运行单位应按照所有权人的授权或者委托，落实对园区和入驻企业的安全生产工作统一协调、管理职责。

6.明晰入驻企业安全管理职责。入驻企业应依法履行本单位安全生产主体责任，负责本单位日常安全生产管理工作，建立健全相关安全管理制度，接受出租方统一协调、管理，指派单位负责人、安全管理人员参与园区安全协调例会、巡查检查，积极参与相关部门、乡镇（街道）、出租方组织的安全教育培训、应急演练等工作，确保所有员工熟练掌握消防安全“四懂四会”。

（三）实施重大事故隐患排查治理工程。

7.建立重大事故隐患自查自改常态化机制。督促园区和企业严格按照《工贸企业重大事故隐患判定标准》《重大火灾隐患判定方法》《特种设备事故隐患分类分级》等全面开展排查整改，园区和企业主要负责人每季度至少带队检查一次重大事故隐患排查整治情况。园区专职安全管理人员每日动态巡查、每月联合检查、每季度考核通报，推动入驻企业完善全员自主排查隐患常态化机制。

8.开展重大事故隐患动态清零行动。2024年底前，各地、各相关部门要在园区和企业自查自改基础上，重点整治擅自改变建（构）筑物的使用性质、使用功能，违规使用明火，疏散通道、安全出口不足或者严重堵塞，封闭楼梯间未封闭或者未直通室外，毁坏、擅自拆除或者停用消防设施，防火分区和防火间距不符合消防要求，“三合一”场所，严重影响消防安全的违法建筑等突出消防安全问题，涉及危险化学品使用、粉尘涉爆、金属冶炼、检维修动火作业、有限空间作业等高风险环节，开展重大事故隐患动态清零行动；2025年底前，建立健全动态清零、闭环管理的重大事故隐患常态化机制。

（四）实施本质安全水平提升工程。

9.全面摸清园区底数。根据不同规模、产权性质全面建立大、中、小型园区底数、风险、责任三张清单。

10.全面加强园区基础设施建设。按照规范化建设要求，设置安全警示标志、设置消防设施设备、规范建筑布置和结构、落实应急保障措施。

11.深化园区数字赋能。全面应用“工业企业安全在线-小微园区（厂中厂）安全管理平台”，落实政府端、园区端、企业端安全管理责任，强化安全风险辨识管控和隐患排查治理，建立园区、企业数据库，动态掌握园区和入驻企业安全风险、履职情况和管理情况。推广智慧消防与园区数字化管理工作，在风险较高场所推广应用可视化视频监控、烟感、温感等物联网感知设备，动态监测风险。

（五）实施精准执法和帮扶工程。

12.加强指导帮扶。各地要组织相关部门、专家对园区和企业开展规范化建设全覆盖指导帮扶，宣传法律法规，解释有关建设标准规范，解答疑难问题，帮助查找风险隐患。鼓励园区和入驻企业聘请第三方服务机构或者专家，开展风险辨识管控和隐患排查治理，帮助推进园区规范化建设。

13.严格精准执法。深入推进精准执法，认真贯彻落实《宁波市“一厂多租”企业安全整治“九个一律”停产停业整顿措施》。对主体责任不落实、未严格落实规范化建设标准、存在重大事故隐患的，依法采取上限罚款、停产停业、关闭、吊销证照等措施。采用挂牌督办、警示曝光等处理一批重大事故隐患和严重违法行为。对同一园区内一年发生2起亡人事故或者社会影响较大的火灾事故的区县市实施约谈。

（主要任务清单详见附件2。）

四、保障措施

（一）加强组织领导。市级层面成立由市安委会常务副主任任组长，市应急管理局和市消防救援支队主要领导任副组长，市安委会相关成员单位分管领导为组员的工作推进领导小组并成立工作专班（见附件1），统筹推进全市园区规范化建设工作，定期通报晾晒工作进展情况。各地要充分认识园区整治三年行动工作的重要意义，成立相应的领导小组和工作专班。结合实际进一步细化实施方案，明晰目标任务、细化工作措施，层层压实责任，确保责任到人、措施到位。

（二）加强安全投入。各地要将园区安全整治工作融入乡村振兴、共同富裕示范区建设等中心工作，加强统筹谋划，着力解决制约本地区安全发展的重点难点问题，切实加强园区规范化建设的保障。各地、各有关部门要督促园区和企业加大安全生产投入，严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，保障园区和企业安全资金投入。

（三）扎实推进工作。各地要健全完善“工作项目化、项目责任化、责任清单化”的抓落实机制，画好作战图、倒排时间表，细化任务书，采取清单对账、销号管理等方式，压茬推进各项工作任务。强化“督考评”机制，将园区安全整治三年行动列入年度考核重要内容。加强专项督导检查、定期通报晾晒，切实推动重点任务落地见效。从2024年开始，以乡镇（街道）为单位，在全面整治重大事故隐患的同时，每个月每个乡镇（街道）完成一个园区的整治提升和规范化建设任务。

（四）强化舆论宣传。各地要充分利用广播、电视、报纸、互联网等媒体，采取多种形式，深入宣传园区安全整治和规范化建设的意义、内容、要求，扩大声势，推动工作。注重典型宣传，定期发布一批机制办法、创新管理、先进技术应用等方面的经验做法和实践案例，以点带面、示范引领。及时发布警示信息或事故通报，强化警示教育。凝聚社会共识，营造良好的安全氛围。

请各地将工业企业小微园区（厂中厂）安全整治三年行动方

案、主要任务清单和2024年推进工作计划于  月  日前报市安委办。市安办联系人：曹冲，联系电话：89183191。

附件：1.宁波市工业企业小微园区（厂中厂）安全整治三年行动工作推进领导小组成员名单

2.宁波市工业企业小微园区（厂中厂）安全整治三年行动主要任务清单

附件1

# 宁波市工业企业小微园区（厂中厂）安全整治三年行动工作推进领导小组成员名单

领导小组：

组  长：    市政府常务副市长

副组长：    市应急管理局局长

市消防救援支队支队长

市经信局局长

成   员：         市经信局

市科技局

市公安局

市资规局

市生态环境局

市住建局

市应急管理局

市国资委

市市场监管局

市“三改一拆”办

市综合执法局

市消防救援支队

工作专班：

牵头领导：张仁义    市应急管理局总工程师

林  辉    市消防救援支队副支队长

成员：

市应急管理局

市消防救援支队

市经信局

市住建局

附件2

宁波市小微园区（厂中厂）安全整治三年行动主要任务清单

（各级安委会总牵头）

| 五大工程 | 主要任务 | 具体内容 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作目标 | 2024-2026年全面完成工业企业小微园区（厂中厂）安全整治提升和规范化建设任务 | 通过实施园区安全生产源头治理、安全管理体系建设、重大事故隐患排查治理、本质安全提升、精准执法和帮扶等五大工程，统一安全设施、统一安全管理、统一安全标准，全面提升园区安全管理水平。2024年，完善相关标准规范，整治重大隐患，守牢安全底线，园区规范化建设达标率达到20%；2025年，建立健全动态清零、闭环管理的重大事故隐患常态化机制，园区规范化建设达标率达到60%；2026年，全面完成园区安全管理规范化建设任务，并落实常态化管理。 | 各地安委办、各相关部门、 属地政府 |  |
|  |  | 从2024年开始，以乡镇（街道）为单位，在全面整治重大事故隐患的同时，每个月每个乡镇（街道）完成一个园区的整治提升和规范化建设任务。 |  |  |
| 一、实施安全生产源头治理工程 | 1.拟制相关标准规范 | 制定宁波市工业企业小微园区（厂中厂）规范化建设标准规范，包括宁波市小微园区（厂中厂）安全管理规范化建设验收标准（试行）、宁波市工业企业小微园区（厂中厂）规范化建设指导手册等指导性文件，为统筹推进园区规范化建设提供指导和参考。 | 市安委办 |  |
|  | 2.加强安全准入管理 | 制定全市租赁企业项目登记管理规定。 | 市经信局 |  |
|  |  | 制定园区入驻企业内部装修消防备案管理规定。 | 市住建局 |  |
|  |  | 制定园区消防设施管理规定。 | 市消防救援支队 |  |
|  |  | 建立租赁企业入园条件、退出机制和告知制度。 | 属地政府 |  |
|  |  | 要根据厂房使用性质、安全生产和消防条件，明确产业定位，建立完善园区准入和退出制度，明确不予准入清单和清退条件清单。 | 各园区 |  |
|  |  | 2.1厂房使用性质等符合规范。不得擅自改变厂房租赁厂房的使用性质、使用功能、内部布局，提高火灾危险性类别，按照标准厂房建设的园区不得入驻丙类以上企业。确需改变租赁厂房的使用性质、使用功能、内部布局，提高火灾危险性类别的，应经出租方书面同意，并按规定取得相关部门的许可、备案； |  |  |
|  |  | 2.2符合产业政策、安全生产要求，不得存在以下情形： 1.不符合国家产业政策及“禁限控”目录的； 2.业态不相容、混合经营的； 3.生产、仓储、住宿“三合一”的； 4.影响消防安全的违法建筑的； 5.安全出口达不到要求的； 6.无证无照的； 7.其他不符合要求情形的。 |  |  |
|  | 3.开展专项教育培训 | 统筹协调园区主要负责人、专职安全管理人员的专题培训工作。针对园区主要负责人、专职安全管理人员职责、规范化建设内容、园区安全管理平台应用等内容进行教育培训，提升园区主要负责人、专职安全管理人员的安全生产意识和能力。各地要结合实际组织开展全员安全教育培训，宣传“三个十”、“三个六”要求，提升从业人员安全素质能力，督促园区每半年开展一次疏散逃生演练。 | 市应急管理局、各地应急管理局 |  |
| 二、实施安全管理体系建设工程 | 4.规范设置园区安全管理机构、配备专职安全管理人员 | 各类园区应明确1家园区运行主体。 | 各园区 |  |
|  |  | 小型园区原则上配备1名专职安全生产管理人员。 |  |  |
|  |  | 中型园区应当设置安全生产管理机构，并配备1-2名专职安全生产管理人员。 |  |  |
|  |  | 大型园区应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员；园区从业人员超过1000人的，适当增加专职安全生产管理人员数量。 |  |  |
|  |  | 园区主要负责人、专职安管员应经培训取得相应的证书。 |  |  |
|  | 5.明晰园区安全管理职责 | 出租方（所有权人）应依法履行园区安全生产主体责任，对园区和入驻企业的安全生产工作统一协调、管理。园区运行单位应按照所有权人的授权或者委托，落实对园区和入驻企业的安全生产工作统一协调、管理职责。 | 各园区 |  |
|  |  | 5.1建立健全园区安全生产工作机制：安全生产管理机构、网格化管理体系、安全生产议事协调机构等；建立健全以下园区安全生产工作制度：安全审核准入制度、安全例会制度、安全宣传教育制度、安全检查制度、风险告知制度、相关方和危险作业管理制度、奖惩考评制度、公共应急物资储备保障制度等。 |  |  |
|  |  | 5.2负责园区安全生产统一协调、管理，与入驻企业签订安全生产管理协议，明确各自安全管理职责。落实园区安全管理机构设置、专职安全管理人员配备。 |  |  |
|  |  | 5.3每月至少组织召开一次所有入驻企业负责人和安全生产管理人员参与的安全协调例会，传达政策要求，通报事故警示，交流风险管控和隐患治理情况，协调解决重大安全问题，落实安全绩效考核。 |  |  |
|  |  | 5.4建立入驻企业安全生产管理台账，掌握园区安全风险底数，及时将本园区租赁及变化情况向属地乡镇（含街道、开发区）报告。 |  |  |
|  |  | 5.5大型园区要建设安控中心，鼓励中、小型园区建设安控中心，运用信息化手段进行统一协调、管理。 |  |  |
|  |  | 5.6根据厂房使用性质、安全生产和消防安全条件，明确园区产业定位，建立完善园区准入和退出制度，明确不予准入清单和清退条件清单。 |  |  |
|  |  | 5.7对本单位及入驻企业从业人员进行安全生产和消防安全教育培训，内容包括园区安全风险状况、管理要求、疏散逃生技能、事故案例等。 |  |  |
|  |  | 5.8为入驻企业提供合法的建（构）筑物，主动告知火灾危险性类别。对入驻企业改变原有厂房内部布局、使用性质、使用功能，新增建（构）筑物等变更行为进行监督和审核，需要有关部门审批的，应依法履行相关手续。 |  |  |
|  |  | 5.9同一建筑有多个入驻企业的，不得相互影响安全出口、防火间距、防火分区、消防设施等消防安全条件；严禁采用易燃可燃材料分隔、装修装饰。 |  |  |
|  |  | 5.10对园区内临时实施的吊装、动火、有限空间作业、临时用电等高危作业进行监管，建立审批制度，落实现场监督措施。 |  |  |
|  |  | 5.11按规定开展隐患排查治理，落实每日安全巡查、每月联合检查、每季考核通报等工作。对园区内的危险化学品统一建档管理，定期对危险化学品使用和储存场所进行检查。可以委托第三方社会化服务机构对园区开展技术、管理服务。各园区要通过试点进一步明析日巡查、月检查、季通报的具体内容，主要按以下内容进行： 每日安全巡查：是否在厂房外窗设置铁栅栏、防盗网，是否占用堵塞疏散通道、安全出口，是否违规充停电动车，是否存在违规电气焊作业，是否堵塞消防车通道，是否保持消防设施完好有效等。 每月联合检查：是否擅自改变厂房使用性质、使用功能，是否使用易燃、可燃材料进行隔断、装修装饰，是否在厂房、仓库内设置宿舍，是否违规分租转租厂房，是否违章搭建占用防火间距，是否乱堆乱放危险化学品，是否私拉乱接电气线路，是否保持消防设施完好有效，是否临时实施的吊装、动火、有限空间作业、临时用电等高危作业未经审批并落实相关安全措施等。 每季考核通报：对巡查、检查发现的问题要责令入驻企业立即整改，落实事故隐患闭环整改措施。发现重大事故隐患的，应及时报属地乡镇及相关职能部门，对拒不整改重大事故隐患的承租方应予以清退。每季度按照奖惩考评制度予以考核通报。 |  |  |
|  |  | 5.12对新建或者现有园区要开展整体性安全风险评估。园区每5年至少组织开展一次园区整体性安全风险评估。 |  |  |
|  | 6.明晰入驻企业安全管理职责 | 入驻企业应依法履行本单位安全生产主体责任，负责本单位日常安全生产管理工作，建立健全相关安全管理制度，接受出租方统一协调、管理，指派单位负责人、安全管理人员参与园区安全协调例会、巡查检查，积极参与相关部门、乡镇街道、出租方组织的安全教育培训、应急演练等工作，确保所有员工熟练掌握消防安全“四懂四会”。 | 入驻企业 |  |
|  |  | 6.1入驻企业不得擅自改变建（构）筑物的内部布局、使用性质、使用功能，提升建（构）筑物火灾危险性类别的，应当书面征得出租方同意。 |  |  |
|  |  | 6.2入驻企业应确保以下消防安全措施落实到位： 1.不得在厂房和仓库内设置员工宿舍、明火做饭等生活场所，设置办公室、休息室应符合消防技术标准，不得以休息室名义设置临时宿舍。 2.不得违规分租、转租厂房；不得封闭、堵塞、占用安全出口和疏散通道；不得在建筑外窗设置影响疏散的铁栅栏、防盗网；严禁采用易燃可燃材料进行内部隔断和装修装饰。 3.按要求配置消防设施、器材，规范设置消防安全标志，做好维护保养，不得擅自停用报警、喷淋等消防设施；不得私拉乱接电气线路。 4.督促单位员工在园区设置的电动自行车、新能源汽车集中停放点进行充停，不得在疏散通道、安全出口、楼梯间等违规停放。 5.发生火灾后，应立即组织初期火灾扑救，第一时间通知相关联的其他承租方和出租方，组织人员疏散，做好应急处置工作。 |  |  |
|  |  | 6.3入驻企业涉及可燃爆粉尘、喷涂作业、有限空间、高温熔融、涉氨制冷、船舶修造、危化品使用、消防安全重点单位的，在企业门口等醒目位置设置安全风险告知牌，告知牌悬挂内容包括企业存在的主要安全风险、进入厂区（车间）的防护措施、应急措施和紧急联系方式等。 |  |  |
|  |  | 6.4入驻企业应加强危险化学品使用和储存场所管理，对危险化学品安全生产条件进行安全评价（评估）。 |  |  |
|  |  | 6.5入驻企业应建立检维修作业等现场安全管理制度，严禁无资质单位、无证人员从事危险作业。临时开展电气焊等高危作业的，应向出租方提出申请并接受监督，落实现场安全风险管控措施。 |  |  |
| 三、实施重大事故隐患排查治理工程 | 7.建立重大事故隐患自查自改常态化机制 | 督促园区和企业严格按照《工贸企业重大事故隐患判定标准》《重大火灾隐患判定方法》《特种设备事故隐患分类分级》等全面开展排查整改，园区和企业主要负责人每季度至少带队检查一次重大事故隐患排查整治情况。园区专职管理人员每日动态巡查、每月联合检查、每季度考核通报，推动入驻企业完善全员自主排查隐患常态化机制。 | 各园区、入驻企业 |  |
|  | 8.开展重大事故隐患动态清零行动 | 2024年底前，各地、各相关部门要在园区和企业自查自改基础上，重点整治擅自改变建（构）筑物的使用性质、使用功能，违规使用明火，疏散通道、安全出口不足或者严重堵塞，封闭楼梯间未封闭或者未直通室外，毁坏、擅自拆除或者停用消防设施，防火分区和防火间距不符合消防要求，“三合一”场所，严重影响消防安全的违法建筑等突出消防安全问题，涉及危险化学品使用、粉尘涉爆、金属冶炼、检维修动火作业、有限空间作业等高风险环节，开展重大事故隐患动态清零行动。 | 各地安委办、各相关部门、属地政府 |  |
|  |  | 2025年底前，建立健全动态清零、闭环管理的重大事故隐患常态化机制。 |  |  |
| 四、实施本质安全水平提升工程 | 9.全面摸清园区底数 | 根据不同规模、产权性质全面建立大、中、小型园区底数、风险、责任三张清单。 | 各地安委办 |  |
|  | 10.全面加强园区基础设施建设 | 10.1设置安全警示标志标识 1.设置安全公告栏。在园区入口处等醒目位置设置安全生产宣传公告栏，公告栏主要内容包括园区简介、安全管理组织网络、消防平面布置图、风险辨识四色图、应急处置图、临时危险作业信息、“十必须十不准十必会”等。 2.设置公用警示标志。园区内消防泵房、消火栓、配电房等特定位置应设置警示标志，包括消防设施标识、危险场所危险部位标识、安全疏散标识、应急疏散点等。 3.设置停车位、通道线。在园区周边、内部规范设置停车位，划设消防车通道、物流通道、人员走道、限高限速等交通标志、标线。园区应设立电动自行车、新能源汽车集中停放点，大型、中型园区应当设立智能充电点，对充停行为统一规范化管理。 | 各园区 |  |
|  |  | 10.2规范设置消防设施装备 1.设置消火栓。按照规定要求，设置室内、室外消火栓。 2.建设微型消防站。微型消防站配备战斗服、防护靴、头盔、腰带、手套、灭火器、水带、水枪、简易逃生面具、消防水桶、消防强光照明灯、消防锹等常用消防器材并定期维护。 3.建设智慧消防设施。积极推广使用电气火灾监控、城市远程监控和消防智能APP等系统。按规定安装智能感烟探测器、自动喷淋、电警铃等。同一建筑每个楼层及各入驻企业均应安装逃生警铃，确保一处报警、整幢响应。 4.设置消防控制室。设有火灾自动报警系统的园区应设置消防控制室，按要求接入城市远程监控系统，落实 24 小时值班制度，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书。 |  |  |
|  |  | 10.3建筑布置和结构规范 1.厂房建筑布局规范。建筑耐火等级、防火间距、防火分区、防火分隔、防烟与排烟、消防设施、安全设施、安全疏散、工艺设备布置、装修材料等符合规范要求； 2.疏散楼梯设置规范。园区二层及以上建筑应设置至少2部疏散楼梯。同一楼层有多家企业的，每家企业应设置至少2个安全出口，设置公共疏散走道，确保消防安全疏散符合要求。高层厂房和二层及以上甲、乙、丙类厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯，并设置常闭式、外开式防火门。 3.规范设置危险化学品仓库。涉及危险化学品较多的园区宜建立集中仓库，实行统一管理。 |  |  |
|  |  | 10.4落实应急保障措施 1.加强应急救援队伍建设和装备保障。园区应以救早、灭小和“3分钟到场”扑救初起火灾为目标，建立由入驻企业组成的专职或者兼职义务应急救援队伍，配备必要的应急救援装备和物资。大型园区应配备消防机动泵、空气呼吸器等应急救援装备，有条件的应配备小型消防救援车。 2.规范应急救援预案和演练。制定园区总体应急救援预案及专项预案，并与出租方、入驻企业专项预案、现场处置方案有效衔接。园区要结合实际，编制一本应急处置手册，定期开展相关培训，至少每半年组织开展一次入驻企业全员参与的联合消防演练，对园区消防报警装置、联动逃生警铃等设备进行联调联试，定期组织开展专职或者兼职义务应急救援队伍训练。入驻企业每年组织一次全员专项预案演练、每半年组织一次现场处置方案演练。演练结束后要进行总结评估。 |  |  |
|  | 11.深化园区数字赋能 | 全面应用“工业企业安全在线-小微园区（厂中厂）安全管理平台”，落实政府端、园区端、企业端安全管理责任，强化安全风险辨识管控和隐患排查治理，建立园区、企业数据库，动态掌握园区和入驻企业安全风险、履职情况和管理情况。 | 各地应急管理局、属地政府、各园区、入驻企业 |  |
|  |  | 推广智慧消防与园区数字化管理工作，在风险较高场所推广应用可视化视频监控、烟感、温感等物联网感知设备，动态监测风险。 | 市消防救援支队 |  |
| 五、实施精准执法和帮扶工程 | 12.加强指导帮扶 | 各地要组织相关部门、专家对园区和企业开展规范化建设全覆盖指导帮扶，宣传法律法规，解释有关建设标准规范，解答疑难问题，帮助查找风险隐患。鼓励园区和入驻企业聘请第三方服务机构或者专家，开展风险辨识管控和隐患排查治理，帮助推进园区规范化建设。 | 各地安委办、各相关部门、属地政府、各园区、入驻企业 |  |
|  | 13.严格精准执法 | 深入推进精准执法，认真贯彻落实《宁波市“一厂多租”企业安全整治“九个一律”停产停业整顿措施》。对主体责任不落实、未严格落实规范化建设标准、存在重大事故隐患的，依法采取上限罚款、停产停业、关闭、吊销证照等措施。 | 各地安委办、各相关部门、属地政府 |  |
|  |  | 采用挂牌督办、警示曝光等处理一批重大事故隐患和严重违法行为。 |  |  |
|  |  | 对同一园区内一年发生2起亡人事故或者社会影响较大的火灾事故的区县市实施约谈。 | 市安委办 |  |

备注：园区规模按以下规模划分：

小型：园区从业人员50人以下的，或者入驻企业5家以下的；

中型：园区从业人员50人以上、300人以下的，或者入驻企业5家以上、10家以下的；

大型：园区从业人员300人以上的，或者入驻企业10家以上的。

（“以下”不包括本数，“以上”包括本数。）